แผนการดำเนินงาน

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยโจด

อำเภอวัฒนานคร    จังหวัดสระแก้ว

คำนำ

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดทำแผนการดำเนินงาน ซึ่งเป็นการแสดงการใช้จ่ายเงินตามจริงของงบประมาณรายจ่ายประจำปี ทั้งหมด ตามงบประมาณรายจ่ายประจำปี เพื่อแสดงถึงรายละเอียดของแผนงาน/โครงการที่ดำเนินการจริงทั้งหมดในพื้นที่ขององค์การบริหารส่วนตำบล อีกทั้งมีความชัดเจนในการปฏิบัติงานมากขึ้น เพื่อเป็นการลดความซ้ำซ้อนของโครงการ ให้เกิดการประสานและบูรณาการการทำงานร่วมกับหน่วยงานอื่น ๆ รวมทั้งจำแนกรายละเอียดต่าง ๆ ของแผนงาน/โครงการในการดำเนินการตามปีงบประมาณนี้

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยโจด จึงได้ตระหนักถึงความสำคัญของการจัดทำแผนการดำเนินงานเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น จึงได้จัดทำแผนการดำเนินงาน เพื่อสะดวกในการประสานแผนงาน/โครงการกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อไป

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยโจด

สารบัญ

ส่วนที่ 1 บทนำ									หน้า

1.1 บทนำ								  1

1.2 วัตถุประสงค์ของแผนดำเนินงาน					  2

1.3 ขั้นตอนการจัดทำแผนดำเนินงาน					  3

1.4 ประโยชน์ของแผนดำเนินงาน						  5

ส่วนที่ 2 บัญชีโครงการ/กิจกรรม

2.1 บัญชีสรุปจำนวนโครงการและงบประมาณ (ผด.01)			  7

2.2 บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ	(ผด.02)		  		  10

2.3  บัญชีครุภัณฑ์/กิจกรรม/งบประมาณ	(ผด.02/1)			  47

ส่วนที่ 1

บทนำ

ประกอบด้วย

1. บทนำ

2. วัตถุประสงค์ของแผนดำเนินงาน

3. ขั้นตอนการจัดทำแผนดำเนินงาน

4. ประโยชน์ของแผนดำเนินงาน

ส่วนที่ 1

บทนำ

------------------

1.1 ลักษณะของแผนดำเนินงาน

“แผนการดำเนินงาน” ที่กำหนดไว้ในระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 นั้นมิใช่การจัดทำแผนพัฒนา แต่เป็นเอกสาร ที่รวบรวมแผนงานโครงการกิจกรรม ที่ดำเนินการจริงทั้งหมดในพื้นที่ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในแต่ละปีงบประมาณ เพื่อให้ทราบถึงกิจกรรมพัฒนาในพื้นที่การดำเนินการ

แผนการดำเนินงาน เป็นแผนต่อเนื่องมาจากงบประมาณรายจ่ายประจำปี กล่าวคือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรวบรวมแผนงานโครงการต่าง ๆ ตามงบประมาณรายจ่ายประจำปี มาจัดทำแผนการดำเนินงาน เพื่อเป็นตัวกำหนดทิศทางในการดำเนินงาน ให้ตรงเป้าหมายและสอดคล้องกับความต้องการของประชาชน ในพื้นที่

ดังนั้น แผนการดำเนินงานมีลักษณะดังต่อไปนี้

1. เป็นแผนที่ต่อเนื่องจากแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา แผนพัฒนาสี่ปี และงบประมาณรายจ่ายประจำปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

2. เป็นเอกสารที่แสดงทิศทางช่วงเวลาดำเนินงานให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ และเป้าหมายที่ชัดเจน

3. เป็นแผนที่แสดงโครงการ/กิจกรรมการพัฒนา ที่จะดำเนินการพัฒนาจริง

4. เป็นเอกสารที่ช่วยในการควบคุมการดำเนินงานตามโครงการ/แผนพัฒนาต่าง ๆ

1.2 วัตถุประสงค์ของแผนการดำเนินงาน

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 กำหนดให้แผนการดำเนินงานแล้วเสร็จภายในเดือนธันวาคมของปีงบประมาณ นั้น เพื่อให้ทราบถึงการดำเนินงานตามแผนงาน/โครงการที่เกิดขึ้นจริง โดยมีวัตถุประสงค์ ดังต่อไปนี้

1. เพื่อให้ทราบถึงเป้าหมาย รายละเอียด กิจกรรม งบประมาณที่ใช้ดำเนินการที่ชัดเจน

2. เพื่อรวบรวมข้อมูลของทุกหน่วยงานที่เข้ามาดำเนินการในเขตพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

3. เพื่อแสดงถึงการใช้ แนวทาง การนำแผนพัฒนาสามปีมาใช้ดำเนินการ

4. เพื่อเปรียบเทียบระหว่างการนำแผนงาน/โครงการ กิจกรรมที่นำมาปฏิบัติจริง

5. เพื่อชี้ให้เห็นการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นและงานอื่น ๆ อย่างชัดเจน

6. เพื่อสะดวกในการติดตามและประเมินผลของแผนพัฒนาท้องถิ่น

7. เพื่อเป็นประโยชน์ในการแก้ไข เปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น

8. เพื่อแสดงถึงกิจกรรมที่เกิดขึ้นจริง และสามารถรวบรวมข้อมูลเพื่อใช้ในการประกอบการพิจารณาจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นและข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี และเพิ่มเติมต่อไป

1.3 ขั้นตอนในการจัดทำแผน

จากระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 (หมวดที่ 5 ข้อที่ 6) ได้กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดทำแผนการดำเนินงานโดยมีขั้นตอนดังนี้

1. คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นรวบรวมแผนงาน/โครงการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานอื่น ๆ ที่ต้องการ ดำเนินการในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

2. คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จัดทำร่างแผน การดำเนินงาน โดยพิจารณาจากแผนงาน/โครงการ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหน่วยงานต่าง ๆ

3. คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น นำร่างแผนการดำเนินงานเสนอต่อคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น

4. คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พิจารณาร่างแผนการดำเนินงาน แล้วเสนอผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อให้ความเห็นชอบ

5. เมื่อผู้บริหารท้องถิ่นให้ความเห็นชอบร่างแผนการดำเนินงานแล้ว ให้ประกาศในแผนการดำเนินงาน โดยให้ปิดประกาศแผนการดำเนินงานภายในสิบห้าวันนับแต่ประกาศ เพื่อให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบทั่วกัน และต้องปิดประกาศไม่น้อยกว่าสามสิบวัน

จากขั้นตอนการจัดทำแผนการดำเนินงานข้างต้นสามารถเขียนเป็นแผนภูมิได้ดังนี้

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

รวบรวมโครงการ/กิจกรรม

คณะกรรมการสนับสนุนการ

จัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น

จัดทำร่างแผนการดำเนินงาน

เสนอร่างแผนดำเนินงาน

พิจารณาร่างแผนดำเนินงาน

เสนอร่างฯ ต่อผู้บริหาร

ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้แผนการดำเนินงาน

หน่วยงาน อื่น ๆ

คณะกรรมการสนับสนุนการ

จัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น

คณะกรรมการสนับสนุนการ

จัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น

คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น

ผู้บริหารท้องถิ่น

1.4 ประโยชน์ของแผนการดำเนินงาน

1. เพื่อให้ทราบถึงรายละเอียด กิจกรรม งบประมาณ ระยะเวลาในการดำเนินการที่ชัดเจน

2. สะดวกต่อการตรวจสอบ การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น

3. สามารถทราบถึงระยะเวลา งบประมาณที่มีอยู่อย่างจำกัดเพื่อประโยชน์สูงสุด

4. เพื่อสะดวกในการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นกับหน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

5. สามารถรายงานผลการดำเนินงานให้ประชาชนได้ทราบถึงแผนงาน/โครงการที่เกิดขึ้นจริงในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

6. สามารถใช้เป็นแนวทางในการจัดทำแผน/ข้อบัญญัติงบประมาณในอนาคต

7. แสดงถึงความสามารถ ศักยภาพ ที่ตอบสนองความสำเร็จของแผนยุทธศาสตร์และแผนพัฒนาสามปี

8. เพื่อให้ทราบถึงสถานการณ์ในอนาคตว่าจะดำเนินการอย่างไร

ส่วนที่ 2

บัญชีโครงการ/กิจกรรม

ประกอบด้วย

1. บัญชีสรุปจำนวนโครงการและงบประมาณ

2. บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

บัญชีสรุปจำนวนโครงการและงบประมาณ

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยโจด อำเภอวัฒนานคร  จังหวัดสระแก้ว

| ยุทธศาสตร์/แนวทางการพัฒนา | จำนวนโครงการที่ดำเนินงาน | คิดเป็นร้อยละของโครงการทั้งหมด | จำนวนงบประมาณ(บาท) | คิดเป็นร้อยละของงบประมาณทั้งหมด | หน่วยดำเนินงาน |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านการพัฒนาการคมนาคมสะดวก - แผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน - แผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าและถนน | 10 1 10 | 11.11 | 1,838,000 | 9.92 | กองช่าง กองช่าง |
| รวม | 11 |  |  |  | - |
| ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการพัฒนาประชาชนมีคุณภาพ 2.1 แนวทางการพัฒนาด้านความปลอดภัยและคุณภาพชีวิต - แผนงานบริหารทั่วไป งานบริหารงานการคลัง - แผนงานการรักษาความสงบภายใน งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย - แผนงานสาธารณสุข งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข - แผนงานสังคมสงเคราะห์ งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ - แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน | 1 3 2 1 3 |  |  |  | กองคลัง สำนักงานปลัด สำนักงานปลัด สำนักงานปลัด สำนักงานปลัด สำนักงานปลัด |
| ยุทธศาสตร์/แนวทางการพัฒนา | จำนวนโครงการที่ดำเนินงาน | คิดเป็นร้อยละของโครงการทั้งหมด | จำนวนงบประมาณ(บาท) | คิดเป็นร้อยละของงบประมาณทั้งหมด | หน่วยดำเนินงาน |
| - แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น - แผนงานงบกลาง งบกลาง 2.2 แนวทางการพัฒนาด้านการแก้ไขปัญหาความยากจนและกระจายรายได้ - แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน - แผนงานงบกลาง งบกลาง 2.3 แนวทางการพัฒนาด้านการบริการพื้นฐาน 2.4 แนวทางการพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม และการกีฬา -แผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวันเรียนและประถมศึกษา - แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ งานกีฬาและนันทนาการ - แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น | 2 1 1 3 - 22 1 16 |  |  |  | กองการศึกษา สำนักงานปลัด สำนักงานปลัด สำนักงานปลัด กองการศึกษาๆ กองการศึกษาๆ กองการศึกษาๆ |
| รวม | 56 |  |  |  |  |
| ยุทธศาสตร์/แนวทางการพัฒนา | จำนวนโครงการที่ดำเนินงาน | คิดเป็นร้อยละของโครงการทั้งหมด | จำนวนงบประมาณ(บาท) | คิดเป็นร้อยละของงบประมาณทั้งหมด | หน่วยดำเนินงาน |
| ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ 4.1 การพัฒนาด้านการท่องเที่ยว | - | - | - | - |  |
| รวม | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| ยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านการพัฒนาการบริหารจัดการ - แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป - แผนงาน บริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง | 5 2 |  |  |  | สำนักงานปลัด กองคลัง |
| รวม | 7 |  |  |  | - |
| รวมทั้งสิ้น | 74 |  |  |  | - |

ผด. 02

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดำเนินงาน   ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยโจด  อำเภอวัฒนานคร   จังหวัดสระแก้ว

ยุทธศาสตร์ที่  1  ด้านการพัฒนาการคมนาคมสะดวก

1.1          แนวทางการพัฒนา   แนวทางการพัฒนา การพัฒนาเส้นทางคมนาคมเชื่อมโยงเป็นระบบเพื่อรองรับการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจโดยการ

ก่อสร้าง ปรับปรุงบำรุงรักษาถนน  สะพาน  ทางเท้า  ท่อระบายน้ำ  และจัดระบบการคมนาคมให้เป็นระเบียบ  ปลอดภัย  เช่น  ป้ายบอก

เส้นทาง  ไหล่ทาง  สัญญาณไฟบริเวณทางแยกต่างๆ   และในย่านชุมชน

แผนงานเคหะและชุมชน                                                                                                                                                                                    งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงาน ดำเนินการ | พ.ศ. 2560 |  |  | พ.ศ. 2561 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1 | โครงการก่อสร้างกำแพงกันดิน อบต.ห้วยโจด | โครงการก่อสร้างกำแพงกันดิน อบต.ห้วยโจด หมู่ที่ 1 บ้านห้วยโจด พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ 1 ป้าย | 339,000 | อบต.ห้วยโจด | กองช่าง อบต.ห้วยโจด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

ผด. 02

แผนงานเคหะและชุมชน                                                                                                                                                      งานไฟฟ้าและถนน

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงาน ดำเนินการ | พ.ศ. 2560 |  |  | พ.ศ. 2561 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 2 | โครงการติดตั้งไฟฟ้ากิ่งเดี่ยวภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 1 บ้านห้วยโจด | โครงการติดตั้งไฟฟ้ากิ่งเดี่ยวภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 1 บ้านห้วยโจด แบบใช้ไฟฟ้า 220 v ขนาดสูง 9 เมตร จำนวน 8 ต้น พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ 1 ป้าย | 342,000 | หมู่ที่ 1 บ้านห้วยโจด | กองช่าง อบต.ห้วยโจด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | โครงการติดตั้งไฟฟ้ากิ่งเดี่ยวภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 4 บ้านบ่อนางชิง | โครงการติดตั้งไฟฟ้ากิ่งเดี่ยวภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 4 บ้านบ่อนางชิง แบบใช้ไฟฟ้า 220 v ขนาดสูง 9 เมตร จำนวน 12 ต้น พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ 1 ป้าย | 574,000 | หมู่ที่ 4 บ้านบ่อนางชิง | กองช่าง อบต.ห้วยโจด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เส้นปานทิพย์ หมู่ที่ 1 บ้านห้วยโจด | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เส้นปานทิพย์ หมู่ที่ 1 บ้านห้วยโจด ขนาดกว้าง 3.00 เมตร ยาว 92 เมตร หนา 0.15 เมตร พร้อมบ่อพักและท่อระบายน้ำคสล.ขนาด 0.30 เมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ 1 ป้าย | 369,000 | หมู่ที่ 1 บ้านห้วยโจด | กองช่าง อบต.ห้วยโจด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

ผด. 02

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงาน ดำเนินการ | พ.ศ. 2560 |  |  | พ.ศ. 2561 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 5 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 2 บ้านหนองป่าหมาก เส้นต่อยอดทางเข้าหมู่บ้าน | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 2 บ้านหนองป่าหมากเส้นต่อยอดทางเข้าหมู่บ้านขนาดกว้าง 5.00 เมตร ยาว 165 เมตร หนา 0.15 เมตร ลงลูกรังไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ 1 ป้าย | 467,000 | หมู่ที่ 2 บ้านหนองป่าหมาก | กองช่าง อบต.ห้วยโจด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 4 บ้านบ่อนางชิง เส้นต่อยอดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านบ่อนางชิง | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 4 บ้านบ่อนางชิง เส้นต่อยอดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านบ่อนางชิง ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 71 เมตร หนา 0.15 เมตร ลงลูกรังไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ 1 ป้าย | 167,000 | หมู่ที่ 4 บ้านบ่อนางชิง | กองช่าง อบต.ห้วยโจด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

ผด. 02

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงาน ดำเนินการ | พ.ศ. 2560 |  |  | พ.ศ. 2561 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 7 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 5 บ้านเสาสูง เส้นศรีโสธรไปบ้านทรัพย์ | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 5 บ้านเสาสูง เส้นศรีโสธรไปบ้านทรัพย์ ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 200 เมตร หนา 0.15 เมตร ลงลูกรังไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ 1 ป้าย | 456,000 | หมู่ที่ 5 บ้านเสาสูง | กองช่าง อบต.ห้วยโจด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 6 บ้านน้อยสนามบิน เส้นซอย 4 ลุงอ่อนศรี | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 6 บ้านน้อยสนามบิน เส้นซอย 4 ลุงอ่อนศรี ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 190 เมตร หนา 0.15 เมตร พร้อมวางท่อระบายน้ำ ขนาด 0.30 เมตร จำนวน 2 จุด ๆ ละ 9 ท่อน จำนวน 18 ท่อน ลงลูกรังไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ 1 ป้าย | 454,000 | หมู่ที่ 6 บ้านน้อยสนามบิน | กองช่าง อบต.ห้วยโจด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

ผด. 02

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบ ประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงาน ดำเนินการ | พ.ศ. 2560 |  |  | พ.ศ. 2561 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 9 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 6 บ้านน้อยสนามบิน เส้นไปวัดหนองคู | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 6 บ้านน้อยสนามบิน เส้นไปวัดหนองคู ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 200 เมตร หนา 0.15 เมตร ลงลูกรังไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ 1 ป้าย | 456,000 | หมู่ที่ 6 บ้านน้อยสนามบิน | กองช่าง อบต.ห้วยโจด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 7 บ้านเนินพัฒนา เส้นต่อยอดซอย 3 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 7 บ้านเนินพัฒนา เส้นต่อยอดซอย 3 ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 200 เมตร หนา 0.15 เมตร ลงลูกรังไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ 1 ป้าย | 456,000 | หมู่ที่ 7 บ้านเนินพัฒนา | กองช่าง อบต.ห้วยโจด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | โครงการก่อสร้างถนนดินพร้อมลงลูกรังพร้อมวางท่อระบายน้ำเส้นเลียบคลองยายเยาว์ หมู่ที่ 7 บ้านเนินพัฒนา | โครงการก่อสร้างถนนดินพร้อมลงลูกรังพร้อมวางท่อระบายน้ำเส้นเลียบคลองยายเยาว์ หมู่ที่ 7 บ้านเนินพัฒนา ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 762 เมตร ปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 570 ลบ.ม พร้อมวางท่อระบายน้ำ ขนาด 0.60 เมตร จำนวน 6 จุดๆ ละ 9 ท่อน จำนวน 54 ท่อน พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ 1 ป้าย | 328,000 | หมู่ที่ 7 บ้านเนินพัฒนา | กองช่าง อบต.ห้วยโจด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |